# Actas del Sprint 1

SIGRO · SEVENS INGENIEROS SAC — equipo: Fernando Istaña (SM · integraciones), Víctor Adiel Luján (PO · base de datos y backend), Henry Ticona (backend), Nicolás Pachamora (Android)

# Acta 1 · Sprint Planning

Fecha: miércoles 15 de octubre de 2026 · Modalidad: [presencial/virtual] · Hora: [__] · Asistencia: los cuatro integrantes. (Acta levantada el 22 de octubre sobre los acuerdos registrados en el Sprint Backlog.)

## Objetivo del sprint

Dejar operativo el circuito mínimo del control de recursos de la obra Multifamiliar Flores: preparar la obra y su catálogo (importado del S10 real), registrar compras y recepciones, mover material con y sin señal, y leer el gasto en recursos contra lo planificado.

## Compromiso

- 29 historias · 153 puntos, del Product Backlog de 67, estimadas por el equipo con Planning Poker.

## Acuerdos de trabajo

- Rama por historia (hu-39-salida-material); nadie trabaja directo sobre main; todo entra por Pull Request aprobado por alguien distinto del autor.

- Solo Henry crea migraciones; una rama que vive más de dos días se parte.

- Las historias de Android se prueban en modo avión y recuperando la señal.

- Una historia de importación probada con datos inventados no está terminada: se prueba con los reportes reales del S10.

- La Definición de Terminado exige, además de los criterios: PR aprobado, migración reversible, pruebas de dominio, despliegue en pruebas, demo desde la interfaz y aceptación del PO.

| _______________________ Fernando Istaña — Scrum Master | _______________________ Víctor Adiel Luján — Product Owner |
| --- | --- |

# Acta 2 · Sprint Review

Fecha: martes 28 de octubre de 2026 · Hora: [__] · Invitado: Pool Stiwart Briones Sánchez (cliente, SEVENS). — plantilla para completar en la sesión.

## Agenda de demostración (desde la interfaz, nunca desde la base)

- Importación del S10 en vivo: subir la Relación de insumos real → 284 insumos, 0 fallidos, total al céntimo. (HU-07)

- Proveedores reales + alta con RUC consultado en SUNAT en el momento. (HU-29/30)

- Registrar una compra: comprobante duplicado rechazado; la compra no mueve stock. (HU-32)

- Saldo por comprar con filtros y exportación. (HU-24) · Gasto en recursos contra el S10. (HU-23/57)

- Kárdex: corregir un movimiento con reverso; el original queda, el saldo se recalcula. (HU-43/45)

- [Backend/Android: lo que alcance a estar desplegado]

## Decisiones del Product Owner

Historias aceptadas: [__] · Historias rechazadas y motivo: [__] · Puntos terminados (velocity del sprint): [__]

## Comentarios del cliente

[__]

| _______________________ Fernando Istaña — Scrum Master | _______________________ Víctor Adiel Luján — Product Owner |
| --- | --- |

# Acta 3 · Sprint Retrospective

Fecha: martes 28 de octubre de 2026, después de la Review · Solo el equipo. — plantilla.

## Qué funcionó

- [p. ej.: trabajar con los datos reales del cliente desde el día uno evitó rehacer pantallas]

## Qué no funcionó

- [p. ej.: el repositorio se publicó tarde y la DoD no pudo correr durante el sprint]

## Qué cambiamos para el Sprint 2 (máximo 3 acuerdos, con dueño)

- [acuerdo 1 — dueño]

- [acuerdo 2 — dueño]

- [acuerdo 3 — dueño]

## Velocity y replanificación

Velocity del Sprint 1: [__] puntos. El Sprint 2 tiene comprometidos 121 puntos (incluye la solicitud de materiales, CR-04): si el velocity real queda por debajo, el equipo recorta alcance en la Planning del 29 de octubre con el PO, empezando por prioridad Media.

| _______________________ Fernando Istaña — Scrum Master | _______________________ Víctor Adiel Luján — Product Owner |
| --- | --- |