SIGRO · Sistema de Gestión de Recursos de Obra

Fichas de cambio de requisitos

SEVENS INGENIEROS SAC · versión 1.0 · 21 de octubre de 2026

SWEBOK v4 · área de Requisitos del software, gestión y trazabilidad del cambio

Un requisito que cambia sin dejar constancia es un requisito que nadie aprobó. Cada ficha registra qué se pidió, quién lo pidió, por qué se acepta, qué historias toca y qué documentos hay que actualizar, de modo que la trazabilidad entre el problema, los objetivos y el producto se mantenga después del cambio y no solo antes.

CR-01 · La mano de obra entra al alcance del producto

| Fecha | 16 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Solicitante | Cliente, por intermedio del Scrum Master |
| Estado | Aprobado |
| Qué cambia | Los recursos de obra son tres familias: materiales, herramientas y equipos, y horas hombre. El producto cubría solo las dos primeras; la tercera estaba declarada como alcance posterior en la decisión D6. |
| Por qué se acepta | El enunciado del problema habla de «recursos de obra», y el propio S10 agrupa los recursos en mano de obra, materiales y equipos. Dejar fuera una de las tres familias rompía la correspondencia entre el problema y el producto. |
| Cómo se resuelve | Se crea la épica E7, Controlar la asistencia de la mano de obra, con cuatro historias: registrar al trabajador, registrar la asistencia de la jornada, consultar las horas acumuladas y consultar el costo de la mano de obra. Se limita al tareo; los rendimientos siguen fuera (decisión D7). |
| Qué hay que actualizar | Product Backlog, Sprint Backlog 1, plan de los dos sprints y plantilla de estimación. Pendiente: el Project Charter y el diagnóstico siguen con seis causas y seis objetivos específicos frente a siete épicas. |
| Impacto en la estimación | 16 puntos adicionales, de los cuales 8 entran al Sprint 1. |

CR-02 · Se crea el rol de ingeniero SSOMA

| Fecha | 21 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Solicitante | Ing. Junior Cercado, revisor técnico, a partir de la práctica del cliente |
| Estado | Aprobado, pendiente de precisar permisos |
| Qué cambia | El sistema preveía cuatro roles: almacenero, residente de obra, administrador y gerente. En la obra, quien registra y da de baja al personal obrero es el almacenero o el ingeniero de seguridad y salud ocupacional. |
| Por qué se acepta | El ingeniero SSOMA es responsable del personal y de los equipos de protección. Forzarlo a usar el perfil del almacenero le daría acceso a material, compras y costos, que no le corresponden, y rompería el principio de permiso mínimo. |
| Cómo se resuelve | Se añade el rol como quinto perfil del sistema. Sus permisos quedan definidos en la Matriz de roles y permisos v1.0. Cada obra pasa a admitir hasta dos dispositivos autorizados, uno por responsable. |
| Qué hay que actualizar | Matriz de roles y permisos, HU-13 (asignar rol), HU-14 (asignar usuarios a obras), HU-15 (autorizar dispositivo) y las cuatro historias de la épica E7. |
| Impacto en la estimación | Sin puntos nuevos: se absorbe en las historias existentes, que ya contemplaban roles parametrizables. |

CR-03 · El producto informa el gasto en recursos, no el costo total de la obra

| Fecha | 21 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Solicitante | Ing. Junior Cercado, revisor técnico |
| Estado | Aprobado |
| Qué cambia | Los objetivos de sprint prometían que el gerente vería «cuánto costó la obra», y el backlog hablaba de «compras» y de comparar contra «lo presupuestado». |
| Por qué se acepta | El sistema registra material, herramientas y horas hombre. El costo total de una obra incluye además gastos generales, subcontratos, servicios y planilla, que el producto no toca. Prometer el costo total obliga a entrar en contabilidad, que no es este producto, y hablar de «compras» invita a exigir esa parte. |
| Cómo se resuelve | Tres ajustes de lenguaje con efecto en el alcance: los objetivos dicen «ingresos y salidas de material» en lugar de «compras»; dicen «planificado» en lugar de «presupuestado»; y la historia del tablero pasa a llamarse «Consultar el gasto en recursos de la obra», con un criterio que declara qué queda fuera. |
| Qué hay que actualizar | Objetivos de los dos sprints, HU-58 y sus criterios, HU-56, épica E3 (renombrada a «Registrar las compras y sus recepciones») y el plan de construcción del equipo. |
| Impacto en la estimación | Sin puntos nuevos. |

Procedimiento acordado

| Paso | Quién y cómo |
| --- | --- |
| 1. Se registra | Cualquier integrante abre una ficha en cuanto el cliente o el revisor pide algo distinto de lo acordado. Antes de discutirlo, se escribe. |
| 2. Se analiza el impacto | El Scrum Master lista las historias, los documentos y los puntos afectados. Ningún cambio se acepta sin esa lista. |
| 3. Se aprueba | El Product Owner acepta o rechaza. Un cambio aprobado a mitad de sprint entra al siguiente, salvo que el Sprint Goal deje de tener sentido sin él. |
| 4. Se propaga | Se actualizan el Product Backlog, el Sprint Backlog, los objetivos de sprint y el Project Charter. La ficha no se cierra hasta que todos digan lo mismo. |

Las tres fichas de este documento están aprobadas y propagadas, salvo el Project Charter y el diagnóstico, pendientes de actualizar por CR-01 y CR-02.