SIGRO · Sistema de Gestión de Recursos de Obra

Plan de gestión de configuración y de pruebas

SEVENS INGENIEROS SAC · versión 1.0 · 21 de octubre de 2026

SWEBOK v4 · áreas de Gestión de la configuración, Pruebas y Construcción

Este plan dice qué se versiona, cómo entra un cambio y cómo se prueba lo que se construye. Es corto a propósito: un plan que nadie sigue no sirve, y el equipo son cuatro personas con dedicación parcial.

1. Ítems de configuración

Es ítem de configuración todo aquello cuyo cambio puede romper el producto o invalidar un acuerdo. Cada uno tiene un responsable y vive en un único lugar.

| Ítem | Dónde vive | Responsable y regla |
| --- | --- | --- |
| Código de la API y del microservicio | Repositorio sevens-sgr | Henry Ticona. Entra por Pull Request aprobado por otro. |
| Código de la aplicación Android | Repositorio sevens-sgr | Nicolás Pachamora. Misma regla. |
| Código de la web | Repositorio sevens-sgr | Víctor Luján. Misma regla. |
| Esquema de la base de datos | Migraciones versionadas en el repositorio | Henry Ticona. Ninguna migración se aplica a mano: solo por migración versionada y reversible. |
| Archivos del cliente | Carpeta de insumos del cliente, sin modificar | Fernando Istaña. Los reportes del S10 se conservan tal como el cliente los entregó; cualquier derivado se genera, no se edita. |
| Documentos del proyecto | Carpeta de entregables | Fernando Istaña. Cada documento lleva versión y fecha en su portada. |
| Archivo de instalación de Android | Publicado por enlace en cada cierre de sprint | Nicolás Pachamora. |

2. Cómo entra un cambio

| Regla | Detalle |
| --- | --- |
| Ramas | main siempre desplegable. Una rama por historia, nombrada con su código: hu-39-salida-material. |
| Pull Request | Obligatorio, aprobado por un integrante distinto del autor, aunque el cambio sea de una línea. El PR referencia la historia y marca qué criterios de aceptación cubre. |
| Migraciones | Toda migración corre sobre una base limpia y sobre una con datos, y declara cómo revertirse. |
| Línea base | Al cerrar cada sprint se etiqueta el repositorio (sprint-1, sprint-2). Esa etiqueta es lo que se demuestra en la Sprint Review y lo que se entrega al docente. |
| Archivo de contexto | El repositorio lleva un archivo donde se escriben las reglas de dominio que cada historia precisó. Si una historia aclara una regla y no queda escrita ahí, no está terminada. |

3. Niveles de prueba

No se busca un porcentaje de cobertura: se busca que lo que puede arruinar el producto esté probado. Cada nivel responde a una pregunta distinta.

| Nivel | Qué prueba | Qué debe quedar cubierto sí o sí |
| --- | --- | --- |
| Unitaria de dominio | La lógica sola, sin base de datos | El cálculo del saldo a partir de los movimientos · el costo promedio ponderado tras varios ingresos a precios distintos · la generación de los periodos semanales · el factor de conversión del acero |
| Integración de la API | Los endpoints contra una base real | Que un reenvío con el mismo identificador no cree un segundo movimiento · que no se pueda sacar más de lo disponible · que un rol sin permiso reciba un rechazo del servidor · que un movimiento no admita modificación ni borrado |
| Instrumentada de Android | La aplicación en el dispositivo | Registrar en modo avión, cerrar la aplicación, recuperar la señal y comprobar que el movimiento llegó una sola vez |
| Aceptación por historia | El comportamiento acordado | Cada criterio de aceptación de la historia, recorrido por el Product Owner con los datos del caso real |

4. Datos de prueba

Las pruebas de importación se hacen con los reportes reales que el cliente entregó el 21 de octubre: el presupuesto 2701006, subpresupuesto 002 «Multifamiliar Flores». La relación de insumos trae 237 materiales, 6 insumos de mano de obra con sus horas planificadas, 18 equipos y 23 subcontratos. No se inventan archivos de ejemplo para dar por buena una importación: una historia de importación probada con datos fabricados no está terminada.

5. Ambientes

| Ambiente | Para qué |
| --- | --- |
| Local | Desarrollo de cada integrante. Base de datos propia, datos de prueba cargados con un script del repositorio. |
| Pruebas | Nube gestionada. Es donde alguien distinto del autor ejecuta la historia antes de darla por terminada, y donde el cliente la prueba antes de la Sprint Review. |
| Producción | No existe en el Sprint 1. Se evalúa al cerrar el Sprint 2, con datos reales de una obra en curso y previo acuerdo con el cliente. |

6. Defectos

| Regla | Detalle |
| --- | --- |
| Dónde se registran | En el tablero de incidencias del repositorio, nunca en el chat del grupo. |
| Qué lleva un defecto | Qué se hizo, qué se esperaba, qué pasó y en qué ambiente. Un defecto sin pasos para reproducirlo se devuelve a quien lo reportó. |
| Severidad | Crítico si corrompe datos o impide registrar en obra; bloqueante si detiene una historia comprometida; normal en lo demás. Ninguna historia se cierra con un defecto crítico o bloqueante abierto. |

Versión 1.0, acordada por el Scrum Team el 21 de octubre de 2026. Se revisa en la Retrospectiva del cierre del Sprint 1.